**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | | Значение показателя | | |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | | - | | Дата заполнения/внесения  изменений | | 2025 | | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | | - | | Дата начала отчетного периода | | 01.01.2024 | | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | | - | | Дата конца отчетного периода | | 31.12.2024 | | |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | | | | | |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | | Наименование показателя | | Значение показателя | |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | | руб. | | | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | | 0 | |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | | руб. | | | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | | 0 | |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | | руб. | | | Задолженность потребителей  (на начало периода) | | 67965,03 | |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | | руб. | | | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | | 844230,88 | |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | | | Начислено за содержание дома | | 0 | |
| 9. | - за текущий ремонт | | руб. | | | Начислено за текущий ремонт | | 0 | |
| 10. | - за услуги управления | | руб. | | | Начислено за услуги  управления | | 0 | |
| 11. | | Получено денежных средств, в  том числе | | руб. | | Получено денежных средств | | 836710,27 | | |
| 12. | | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | | 836710,27 | | |
| 13. | | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | | 0 | | |
| 14. | | - субсидий | | руб. | | Получено субсидий | | 0 | | |
| 15. | | - денежных средств от  использования общего  имущества | | руб. | | Получено денежных средств от  использования общего  имущества | | 0 | | |
| 16. | | - прочие поступления | | руб. | | Прочие поступления | | 0 | | |
| 17. | | Всего денежных средств с  учетом остатков | | руб. | | Всего денежных средств с  учетом остатков | | 0 | | |
| 18. | | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | руб. | | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | 0 | | |
| 19. | | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | руб. | | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | 0 | | |
| 20. | | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | руб. | | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | 75485,64 | | |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 1 977,40 | 12 | 4,08 | 96 813,50 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 1 977,40 | 12 | 2,45 | 58 135,56 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 4,18 | 99 186,38 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 3,37 | 79 966,06 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 1 977,40 | 12 | 1,36 | 32 271,17 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 2,25 | 53 389,80 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 1,39 | 32 983,03 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 4,23 | 100 372,82 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 4,38 | 103 919,60 |
| *9.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 6 |  | 249,24 | 1 495,44 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 12 |  | 622,61 | 7 471,32 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 365 | 2 | 11,28 | 8 234,40 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 380 |  | 16,92 | 6 429,60 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 51,72 |  | 615,12 | 31 814,01 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 8 |  | 369,37 | 2 954,96 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 365 | 2 | 1,80 | 1 314,00 |
| *9.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Разборка плитки ТРП | м2 | 0,18 |  | 436,91 | 78,64 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм | м2 | 2 |  | 419,22 | 838,44 |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб, стен спуска в тех.подполье | м2 | 9 |  | 1 358,23 | 12 224,07 |
|  | Добавлять на последующий слой 20мм (штукатурка стен фасада) | м2 | 5 |  | 1 886,94 | 9 434,70 |
|  | Перетирка штукатурки стен фасадов и цоколя клеем ЕК с земли и лесов гладких | м2 | 9 |  | 216,78 | 1 951,02 |
|  | Окраска цоколя, прикрыльцевых тумб, подступенков , стен спуска в тех.подполье, приямков | м2 | 21 |  | 119,68 | 2 513,28 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,3 |  | 2 024,05 | 607,21 |
|  | Замена тротуарной плитки | м2 | 0,36 |  | 1 871,25 | 673,65 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 2974,4 | 2 | 1,29 | 7 673,95 |
| *9.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 1220 | 2 | 1,47 | 3 586,80 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 1220 | 2 | 1,23 | 3 001,20 |
|  | Изготовление таблички (лифт) | шт | 2 |  | **190,00** | 190,00 |
| *9.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды | шт | 1 |  | 574,44 | 574,44 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 2 |  | 314,03 | 628,06 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 64 | 2 | 1,80 | 230,40 |
| 10 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 1 977,40 | 12 | 11,82 | 280 529,48 |
| *10.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт клапана мусоропровода | клапан | 1 |  | 1 526,01 | 1 526,01 |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 6 |  | **26 808,00** | 26 808,00 |
| *10.2* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 1957 | 2 | 2,49 | 9 745,86 |
| *10.3* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 513,16 | 2 513,16 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 м.п | 13,5 | 2 | 220,14 | 5 943,78 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,45 | 1 | 38 651,70 | 17 393,27 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 1,96 | 1 | 6 441,95 | 12 626,22 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,34 | 48 | 2 576,78 | 42 053,05 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 134,53 | 1 614,36 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
| *10.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 981,16 | 981,16 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 9,714 | 1 | 430,49 | 4 181,78 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 785,58 | 3 785,58 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 4 |  | 859,22 | 3 436,88 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 3 |  | 1 471,17 | 4 413,51 |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 1 |  | 536,80 | 536,80 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,02 |  | 165 460,02 | 3 309,20 |
| *10.5* | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению | 1 шт. | 1 | 1 | 1 007,31 | 1 007,31 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления | 1 шт. | 1 | 6 | 670,86 | 4 025,16 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 670,86 | 670,86 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 965,87 | 23 590,44 |
| *10.6* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 97,44 | 2 338,56 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 60,84 | 486,72 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 2 | 0,33 | 973,49 | 642,50 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 10 | 0,50 | 304,21 | 1 521,05 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 10 | 12 | 71,30 | 8 556,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,09 | 2 | 5 797,76 | 1 043,60 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,345 | 2 | 2 576,78 | 1 777,98 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. |  | 1 | 1 370,01 | 0,00 |
|  | Тех обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 9 | 1 | 293,57 | 2 642,13 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 81,95 | 327,80 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 2 | 2 | 304,21 | 1 216,84 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 2 |  | 64,40 | 128,80 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 37 |  | 1 276,15 | 47 217,55 |
|  | **ВСЕГО** | кв.м | 1977,4 | **12** | **39,51** | **937 567,40** |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 1 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 0 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 1 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 33203 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 230267,73 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 226835,31 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 21886,96 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 230267,73 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 226835,31 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 21886,96 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 2679,00 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 77386,07 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 75979,15 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 6658,08 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 77386,07 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 75979,15 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 6658,08 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 436,53 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1054238,20 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1039733,78 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 95469,72 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 1054238,20 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 1039733,78 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 95469,72 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 1 626,74 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 288035,17 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 285524,92 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 22383,12 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 288035,17 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 285524,92 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 22383,12 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 9093 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 69301,45 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 68265,58 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 6016,00 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 69301,45 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 68265,58 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 6016,00 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 3996,51 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 179467,20 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 178130,67 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 14716,47 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 179467,20 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 178130,67 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 14716,47 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 1 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |