**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Казамазова, д.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | | - | | Дата заполнения/внесения  изменений | 2025 | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | | - | | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | | - | | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 | |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | | руб. | | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | | руб. | | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | | руб. | | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 378736,02 | |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | | руб. | | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | 2047020,91 | |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | | Начислено за содержание дома | 0 | |
| 9. | - за текущий ремонт | | руб. | | Начислено за текущий ремонт | 0 | |
| 10. | - за услуги управления | | руб. | | Начислено за услуги  управления | 0 | |
| 11. | | Получено денежных средств, в  том числе | | руб. | Получено денежных средств | 2030961,48 | | |
| 12. | | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | 2030961,48 | | |
| 13. | | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | 0 | | |
| 14. | | - субсидий | | руб. | Получено субсидий | 0 | | |
| 15. | | - денежных средств от  использования общего  имущества | | руб. | Получено денежных средств от  использования общего  имущества | 0 | | |
| 16. | | - прочие поступления | | руб. | Прочие поступления | 0 | | |
| 17. | | Всего денежных средств с  учетом остатков | | руб. | Всего денежных средств с  учетом остатков | 0 | | |
| 18. | | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | | |
| 19. | | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | | |
| 20. | | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 394795,45 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 4 455,4 | 12 | 4,08 | 218 136,38 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 4 455,4 | 12 | 2,45 | 130 988,76 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 4 455,4 | 12 | 4,18 | 223 482,86 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 4 455,4 | 12 | 3,37 | 180 176,38 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 4 455,4 | 12 | 1,36 | 72 712,13 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 4 455,4 | 12 | 2,25 | 120 295,80 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления в многоквартирных домах. | кв.м | 4 455,4 | 12 | 3,63 | 194 077,22 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 4 455,4 | 12 | 4,23 | 226 156,10 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 4 455,4 | 12 | 13,80 | 737 848,75 |
| *9.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Водоотлив воды из поддонов на тех.этаже | м3 | 1,06 |  | 857,27 | 908,71 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 13 |  | 622,61 | 8 093,93 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 712,5 | 2 | 11,28 | 16 074,00 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 410 |  | 16,92 | 6 937,20 |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 80 |  | 4,51 | 360,80 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 2 слой | м2 | 17,39 |  | 1 109,70 | 19 297,68 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 17,24 |  | 615,12 | 10 604,67 |
|  | Ремонт примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетным стенам | м.п | 4 |  | 1 360,66 | 5 442,64 |
|  | Изготовление и установка поддонов из оцинкованной стали 500\*1000\*200 | шт | 1 |  | 1 066,26 | 1 066,26 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 3 |  | 369,37 | 1 108,11 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от наледи | водосток | 1 |  | 369,37 | 369,37 |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора | м.п | 4 |  | 386,25 | 1 545,00 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 712,5 | 2 | 1,80 | 2 565,00 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/час | 8 |  | 314,76 | 2 518,05 |
| *9.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление слабодержащихся плиток на входном крыльце | шт | 5 |  | 271,16 | 1 355,80 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,01 |  | 2 024,04 | 20,24 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 4117 | 2 | 1,29 | 10 621,86 |
| *9.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Смена почтовых замков | шт | 1 |  | 978,01 | 978,01 |
|  | Укрепление наличников | м.п | 6 |  | 274,39 | 1 646,34 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 6,1 |  | 1 533,57 | 9 354,78 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 5,2 |  | 1 928,88 | 10 030,18 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 1,4 |  | 2 635,63 | 3 689,88 |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 120 |  | 171,92 | 20 630,40 |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 274 |  | 142,26 | 38 979,24 |
|  | Выведение залитых пятен стен | м2 | 3,5 |  | 262,38 | 918,33 |
|  | Выведения залитых пятен потолков | м2 | 3 |  | 528,48 | 1 585,44 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен | м2 | 216 |  | 559,40 | 120 830,40 |
|  | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза | м2 | 6,3 |  | 459,63 | 2 895,67 |
|  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 10 |  | 947,10 | 9 471,00 |
|  | Улучшенная масляная окраска дверей | м2 | 30,5 |  | 757,50 | 23 103,75 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 8 |  | 433,27 | 3 466,16 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 8 |  | 399,66 | 3 197,28 |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 100 |  | 118,40 | 11 840,00 |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 60,6 |  | 154,78 | 9 379,67 |
|  | Окраска металлических дверей | м2 | 4 |  | 191,58 | 766,32 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, клапанов мусоропровода) | м2 | 16,2 |  | 222,67 | 3 607,25 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 14 |  | 308,53 | 4 319,42 |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков | м2 | 280 |  | 105,60 | 29 568,00 |
|  | Масляная окраска поручней деревянных | м2 | 2,5 |  | 488,21 | 1 220,53 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей | м2 | 62 |  | 34,36 | 2 130,32 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 6014 | 2 | 1,47 | 17 681,16 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 6014 | 2 | 1,23 | 14 794,44 |
|  | Изготовление таблички (лифт) | шт | 4 |  | **380,00** | 380,00 |
|  | Замена карманов на информационных стендах | шт | 1 |  | **120,00** | 120,00 |
| *9.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах цементных | место | 3 |  | 255,05 | 765,15 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,01 |  | 2 024,04 | 20,24 |
|  | Ремонт напольного покрытия подъезда с комплексом работ | м2 | 84,3 |  | **284 737,55** | 284 737,55 |
| *9.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Малый ремонт оконных рам | шт | 3 |  | 612,91 | 1 838,73 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 1,8 |  | 1 558,48 | 2 805,26 |
|  | Смена дверных приборов: петель | шт | 2 |  | 772,97 | 1 545,94 |
|  | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт | 1 |  | 288,08 | 288,08 |
|  | Смена оконных приборов : ручки | шт | 1 |  | 236,30 | 236,30 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 9 |  | 314,03 | 2 826,27 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 2 |  | 714,35 | 1 428,70 |
|  | Ремонт дверных металлических коробок (укрепление) | коробка | 1 |  | 714,35 | 714,35 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 748,04 | 748,04 |
|  | Установка уплотнительной клейкой ленты (войлок) на двери | м.п | 5 |  | 217,46 | 1 087,30 |
|  | Замена петель мет.двери (при замене 2 шт) | полотно | 1 |  | 1 182,09 | 1 182,09 |
|  | Смена проушин | проушина | 2 |  | 241,91 | 483,82 |
|  | Обшивка дверных полотен фанерой с 1 стороны | м2 | 2,36 |  | 614,90 | 1 451,16 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 88 | 2 | 1,23 | 216,48 |
| 10 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 4455,4 | 12 | 10,10 | 539 818,99 |
| *10.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 2 |  | **9 571,20** | 9 571,20 |
| *10.2* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | 1000 м2 | 4,437 | 1 | 2 491,25 | 11 053,68 |
| *10.3* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 18 209,55 | 18 209,55 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 6 220,63 | 6 220,63 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 513,16 | 2 513,16 |
|  | Очистка канализациого лежака | 1 п.м. | 288 | 2 | 220,14 | 126 800,64 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,96 | 1 | 38 651,70 | 37 105,63 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 4,436 | 1 | 6 441,95 | 28 576,49 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 1,06 | 48 | 2 576,78 | 131 106,57 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 20 |  | 859,22 | 17 184,40 |
|  | смена сгонов до 20 мм | шт | 22 |  | 313,98 | 6 907,56 |
|  | Смена вентилей до 32 мм | шт | 8 |  | 1 471,17 | 11 769,36 |
|  | Смена сгонов до 32мм | шт. | 3 |  | 536,98 | 1 610,94 |
|  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении | м2 | 20 |  | 51,21 | 1 024,20 |
|  | Смена стальных трубопроводов Д 15 мм | п/м | 3,5 |  | 1 073,14 | 3 755,99 |
| *10.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 |  | 981,16 | 981,16 |
|  | Промывка СО хозяйственной питьевой водой с возд. В узлах | 1000 м3 | 2,467 |  | 430,49 | 1 062,02 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 |  | 3 785,58 | 3 785,58 |
| *10.5* | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1шт. | 1 | 3 | 670,86 | 2 012,58 |
| *10.6* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 97,44 | 2 338,56 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 60,84 | 486,72 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 249,54 | 499,08 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 37 | 0,50 | 304,21 | 5 627,89 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 38 | 12 | 71,30 | 32 512,80 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 340,72 | 340,72 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,12 | 2 | 5 797,76 | 1 391,46 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 0,9 | 2 | 2 576,78 | 4 638,20 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 36 | 1 | 1 370,01 | 49 320,36 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 81,95 | 327,80 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 2 | 2 | 304,21 | 1 216,84 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 1 |  | 270,24 | 270,24 |
|  | Смена патронов | 1 шт. | 1 |  | 329,09 | 329,09 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 17 |  | 121,78 | 2 070,31 |
|  | **ВСЕГО** | **кв.м** | 4455,4 | **12** | 49,45 | **2 643 693,38** |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 1 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 1 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | - | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 181331 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 620676,03 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 617385,63 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 123770,81 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 620676,03 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 617385,63 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 123770,81 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 6246,65 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 186275,18 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 183506,90 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 33023,66 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 186275,18 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 183506,90 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 33023,66 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 907,57 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2160128,05 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2132341,68 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 395859,87 | |
|  | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 2160128,05 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 2132341,68 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 395859,87 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 5 122,10 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 792277,90 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 791444,13 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 131723,42 | |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 792277,90 | |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 791444,13 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 131723,42 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | - |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | - |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | - |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 9252,37 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 463279,17 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 461950,54 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 75816,07 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 463279,17 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 461950,54 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 75816,07 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | - |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 4 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 6 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |