**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Московская, д.21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | | |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | - | | Дата заполнения/внесения  изменений | 2025 | | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 | | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | | Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 | | |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | | |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | | |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | | |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 402434,12 | | |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | руб. | | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | 4510320,34 | | |
| 8. | - за содержание дома | руб. | | Начислено за содержание дома | 0 | | |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | | Начислено за текущий ремонт | 0 | | |
| 10. | - за услуги управления | руб. | | Начислено за услуги  управления | 0 | | |
| 11. | Получено денежных средств, в  том числе | | руб. | Получено денежных средств | 4457807,39 | | | |
| 12. | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | 4457807,39 | | | |
| 13. | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | 0 | | | |
| 14. | - субсидий | | руб. | Получено субсидий | 0 | | | |
| 15. | - денежных средств от  использования общего  имущества | | руб. | Получено денежных средств от  использования общего  имущества | 0 | | | |
| 16. | - прочие поступления | | руб. | Прочие поступления | 0 | | | |
| 17. | Всего денежных средств с  учетом остатков | | руб. | Всего денежных средств с  учетом остатков | 0 | | | |
| 18. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | | | |
| 19. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | | | |
| 20. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 454947,07 | | | |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024,руб. |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 10 721,00 | 12 | 4,08 | 524 900,16 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 10 721,00 | 12 | 2,45 | 315 197,40 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 10 721,00 | 12 | 4,18 | 537 765,36 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 10 721,00 | 12 | 3,37 | 433 557,24 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 10 721,00 | 12 | 1,36 | 174 966,72 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 10 721,00 | 12 | 2,25 | 289 467,00 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 10 721,00 | 12 | 4,23 | 544 197,96 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 10 721,00 | 12 | 2,03 | 261 755,30 |
| *8.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Смена парапетов из листовой стали | м.п | 2,5 |  | 925,19 | 2 312,98 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета | м.п | 61 |  | 622,61 | 37 979,21 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 2400 | 2 | 11,28 | 54 144,00 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 86,2 |  | 615,12 | 53 023,34 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой лоджий, вх. Козырьки | м2 | 12,93 |  | 615,12 | 7 953,50 |
|  | Ремонт примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетным стенам | м.п | 18 |  | 1 360,66 | 24 491,88 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 5 | 1 | 369,37 | 1 846,85 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/час | 30 |  | 314,76 | 9 442,80 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 2400 | 2 | 1,80 | 8 640,00 |
| *8.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Разборка цементного (бетонного) основания вх.крыльца | м2 | 3 |  | 980,83 | 2 942,49 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм входного крыльца | м2 | 3 |  | 419,22 | 1 257,66 |
|  | Промазкой гидроизоляционной мастикой стяжки | м2 | 3 |  | 249,24 | 747,72 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,16 |  | 2 024,04 | 323,85 |
|  | Разборка ограждения в арке | м2 | 8 |  | 314,76 | 2 518,08 |
|  | Монтаж ограждения прохода через арку | ч/час | 12 |  | 314,76 | 3 777,12 |
|  | Устройство резинового коврика | шт / ч/час | 1 |  | 314,76 | 314,76 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 6200 | 2 | 1,29 | 15 996,00 |
| *8.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Замена карманов на информационных стендах | шт | 3 |  | **360,00** | 360,00 |
|  | Изготовление таблички (лифт) | шт | 10 |  | **950,00** | 950,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 3500 | 2 | 1,47 | 10 290,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3500 | 2 | 1,23 | 8 610,00 |
| *8.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 1,5 |  | 68,66 | 102,99 |
|  | Устройство покрытий пола из линолеума | м2 | 1,5 |  | 952,73 | 1 429,10 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | м.п | 3 |  | 223,05 | 669,15 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | м.п. | 1 |  | 1 345,17 | 1 345,17 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных | мест | 2 |  | 922,96 | 1 845,92 |
| *8.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт форточек | шт | 5 |  | 612,91 | 3 064,55 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 0,9 |  | 1 558,48 | 1 402,63 |
|  | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт | 1 |  | 288,08 | 288,08 |
|  | Смена врезных замков | шт | 1 |  | 978,01 | 978,01 |
|  | Смена оконных приборов : ручки | шт | 1 |  | 236,30 | 236,30 |
|  | Смена оконных приборов, завертки | шт | 1 |  | 260,37 | 260,37 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 4 |  | 314,03 | 1 256,12 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 748,04 | 748,04 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 84 | 2 | 1,23 | 206,64 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 10 721,00 | 12 | 8,68 | 1 116 386,26 |
| *9.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Замена загрузочного клапана мусоропровода | шт | 25 |  | **218 137,25** | 218 137,25 |
|  | Замена шиберного устройства | шт | 2 |  | **35 096,00** | 35 096,00 |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 3 |  | **14 356,80** | 14 356,80 |
| *9.2* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 10582 | 2 | 2,49 | 52 698,36 |
| *9.3* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 5 | 1 | 18 209,55 | 91 047,75 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 5 | 1 | 6 220,63 | 31 103,15 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 3 | 1 | 2 513,16 | 7 539,48 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 530 | 2 | 220,14 | 233 348,40 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,77 | 1 | 38 651,70 | 68 413,51 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 11,32 | 1 | 6 441,95 | 72 922,87 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 1,155 | 12 | 2 576,78 | 35 714,17 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 3 | 12 | 134,53 | 4 843,08 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 8 | 2 032,58 | 16 260,64 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт. | 14 |  | 859,22 | 12 029,08 |
|  | Смена замков навесных | 1шт. | 3 |  | 748,04 | 2 244,12 |
| *9.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 5 | 1 | 981,16 | 4 905,80 |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле | 1000 м³ | 57,8 | 1 | 430,49 | 24 882,32 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 5 | 1 | 3 785,58 | 18 927,90 |
| *9.5* | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 936,94 | 936,94 |
| *9.6* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 5 | 12 | 97,44 | 5 846,40 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 40 | 1 | 60,84 | 2 433,60 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 5 | 2 | 249,54 | 2 495,40 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 5 | 0,33 | 973,49 | 1 606,26 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 50 | 0,50 | 304,21 | 7 605,25 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 55 | 12 | 71,30 | 47 058,00 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 5 | 1 | 340,72 | 1 703,60 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,45 | 2 | 5 797,76 | 5 217,98 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 1,65 | 2 | 2 576,78 | 8 503,37 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 45 | 1 | 1 370,01 | 61 650,45 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 5 | 2 | 81,95 | 819,50 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 5 | 2 | 304,21 | 3 042,10 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1 шт. | 1 |  | 3 631,17 | 3 631,17 |
|  | Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 1 шт. | 15 |  | 787,43 | 11 811,45 |
|  | Смена отдельных участков наружной проводки | м | 15 |  | 163,30 | 2 449,50 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 4 |  | 1 276,15 | 5 104,60 |
|  | **ВСЕГО** | **кв.м** | 10721,0 | **12** | 32,63 | **4 198 193,41** |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 1 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 1 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 341986 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1332062,84 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1288172,15 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 143044,37 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 1332062,84 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 1288172,15 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 143044,37 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 13 730,51 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 435055,60 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 418169,50 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 48173,39 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 435055,60 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 418169,50 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 48173,39 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 1 091,20 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2445129,46 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2488706,34 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 255014,05 | |
|  | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 2445129,46 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 2488706,34 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 255014,05 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 9056,87 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1662956,10 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1583289,80 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 17642,49 | |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 1662956,10 | |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 1583289,80 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 17642,49 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 0 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 0 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 0 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 16818,06 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1081675,46 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1041867,26 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 120992,98 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 1081675,46 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 1041867,26 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 120992,98 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 7 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 4 |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 3 |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 10 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |